Reporte de Avances del Proyecto: Pixel Road

Introducción

En el siguiente documento tiene como finalidad describir los primeros avances en el desarrollo del videojuego Pixel Road.

Donde, apartir de la propuesta inicial, se mostrará los cambios y desarrollos ya del juego de forma funcional.

Si bien la idea original contemplaba un videojuego multijugador en red con múltiples mecánicas avanzadas, en esta etapa inicial se ha priorizado la construcción de una base sólida del juego. Esto ha llevado a la adopción de soluciones temporales y simplificaciones que permiten avanzar en el desarrollo sin comprometer la viabilidad del proyecto.

Comparación general

Desde el inicio del proyecto, se establecieron objetivos ambiciosos como la conectividad en red y pistas independientes por jugador. Sin embargo, durante la fase de implementación se identificaron limitaciones técnicas y de tiempo que hicieron necesario replantear ciertas características.

En términos generales, los avances actuales se caracterizan por:

- Simplificación del entorno visual

- Reducción temporal de funcionalidades

- Solución temporal del modo multijugador

- Implementación parcial de mecánicas base

Evolución del estilo artístico

Inicialmente, el proyecto contemplaba un estilo visual más elaborado, con mayor nivel de detalle gráfico.

En la implementación actual, el estilo artístico ha sido simplificado considerablemente, adoptando una estética más cercana al juego Road Fighter.

Este enfoque se caracteriza por:

- Gráficos pixelados sencillos

- Reducción de detalles complejos

A futuro, este apartado podrá cambiar nuevamente hacia una propuesta visual más elaborada.

Estado actual de la interfaz y navegación

Se planteaba una interfaz completa con múltiples opciones, menús interactivos y navegación fluida entre distintas secciones del juego.

Actualmente, la interfaz se encuentra en una fase inicial donde:

- Solo el botón “Jugar” es funcional

- Este botón redirige directamente a la pantalla de juego

- El resto de opciones aún no han sido implementadas

Adaptación del modo multijugador

El proyecto proponía un sistema multijugador en red:

- Cada jugador jugaría desde su propia computadora

- Existiría comunicación en tiempo real

- Se mostrarían pistas independientes en pantalla dividida

Debido a que aún no se ha implementado la comunicación en red, se adoptó una solución temporal:

- Ambos jugadores utilizan la misma computadora

- Se mantiene la interacción entre jugadores de forma local

La conectividad en red representa uno de los componentes más complejos del proyecto. Por ello, se decidió aplazar su implementación hasta contar con una base sólida del juego. Esta solución permite continuar con el desarrollo sin detener el progreso general.

Cambios en la estructura de las pistas

Se planteaba que cada jugador tendría:

- Una pista independiente

- Visualización simultánea del progreso del oponente

- Pantalla dividida

Actualmente, el sistema ha sido modificado a:

- Una única pista compartida

- Ambos jugadores participan dentro del mismo entorno

- No existe colisión entre jugadores

Características actuales

- Los jugadores no pueden chocar entre sí

- Se mantiene la mecánica de evasión de obstáculos

- Se conserva el sistema de múltiples vidas

Además, permite enfocarse en:

- Detección de colisiones con enemigos

- Movimiento de vehículos

- Control simultáneo de jugadores

Implementación de enemigos y sistema de vidas

El diseño contemplaba enemigos variados y mecánicas más complejas, incluyendo habilidades especiales.

En esta fase se ha implementado una versión básica:

- Enemigos simples que aparecen en la pista

- Movimiento predefinido

- Interacción básica con el jugado

- Cada jugador cuenta con 3 vidas

- Las colisiones con enemigos reducen dichas vidas

- El juego finaliza al perder todas las vidas

Esta implementación representa el núcleo jugable del proyecto. Aunque es una versión simplificada, permite visualizarr:

- El sistema de colisiones

- La lógica de supervivencia

- La progresión de la partida

Sistema de puntuación

Se contemplaba un sistema completo que incluía:

- Acumulación de puntos

- Registro de puntuaciones altas

- Almacenamiento persistente

Actualmente:

- La puntuación se muestra únicamente al final de la partida

- No existe almacenamiento de datos

- Las puntuaciones se reinician en cada juego

Limitaciones actuales del sistema

Durante esta fase inicial, se han identificado diversas limitaciones:

- Falta de comunicación en red

- Interfaz incompleta

- Falta de guardado de puntaje

- Mecánicas avanzadas aún no implementadas

- Estilo visual simplificado

Conclusión

El desarrollo actual de Pixel Road representa una etapa fundamental en la construcción del proyecto, donde nos permitirá ver el desarrollo de conceptos y ver si es necesario realizar cambios o ajustes según sea necesario.

Si bien existen diferencias claras entre el planteamiento original y los avances actuales, el proyecto se encuentra en una fase donde ya es posible interactuar con el juego, lo que constituye un avance significativo. A partir de esta base, será posible integrar progresivamente las funcionalidades originalmente planteadas, como la conectividad en red, mejoras visuales y sistemas avanzados.